გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

2024 წლის საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამაში მონაწილეობაზე

თელავის  მუნიციპალიტეტი

- პრაქტიკის/ინიციატივის სათაური:

(სათაურში მოკლედ უნდა მიეთითოს პროექტის შინაარსი)

მწვანე ნარგაობის აღდგენა და ჭადრის (Platanus) ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება

- თემატიკა:

(გამოცხადებული საკონკურსო თემის დასახელება)

6. გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობის და კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის ხელშეწყობა

- პრაქტიკის/ინიციატივის ავტორი/ინიციატორი:

(მუნიციპალიტეტი, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივი მოსახლეობა).

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

მუნიციპალიტეტის ზოგადი მონაცემები:

(ძირითადი/ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ: დასახელება, გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, და ა.შ. მაქსიმუმ ნახევარი გვერდი)

თელავის მუნიციპალიტეტის ფართობია 1,095 კმ2. მას ჩრდილოეთით და დასავლეთში ახმეტის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაღესტნის რესპუბლიკა (რუსეთის ფედერაცია), აღმოსავლეთით ყვარლის მუნიციპალიტეტი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სამხრეთ-აღმოსავლეთით და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სამხრეთ-დასავლეთით. მუნიციპალიტეტი 27 ადმინისტრაციული ერთეულისგან შედგება. მუნიციპალიტეტის მდინარე ალაზანი და მისი შენაკადები ქმნიან ჰიდროლოგიურ ქსელს.

მოსახლეობა: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თელავის მთლიანი მოსახლეობა 54 000-ია (2022 წლის 1 იანვრის მონაცემებით).

კლიმატის ცვლილება: კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ეროვნული რუკის მიხედვით, 2021-2050 წლებში თელავის მუნიციპალიტეტში საშუალო წლიური ტემპერატურა 1.49-1.59 ºC დიაპაზონში გაიზრდება საბაზისო პერიოდთან შედარებით (1961-1990), ხოლო 2071-2100 წლებში - 3.81-3.97 ºC- ით.

კატასტროფების რისკები: თელავის მუნიციპალიტეტში მთავარი სტიქიური უბედურებებია ძლიერი წვიმები, ძლიერი ქარი, წყალდიდობები, მეწყერი, ტალახი, გვალვა, მდინარის სანაპიროს ეროზია. ძლიერი ქარი და წვიმები, ისევე როგორც სეტყვა საკმაოდ ხშირია, რასაც მოჰყვება წყალდიდობები და მდინარის სანაპირობეის გადარეცხვა. ასევე გაიზარდა გვალვის სიხშირეც.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბიულეტენის თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტში – თელავის, იყალთოს, ყარაჯალაში, ლეჩურში, ფშაველში, სანიორში, არტანაში, ნაფარეულსა და ლაპანკურში 9 საცხოვრებელი ადგილი შეფასდა. 18 სექტემბერს, სოფელ ლაფანყურის მიმდებარედ, მდინარე ლოპოტას მარჯვენა შენაკადების ხეობაში ძველი მეწყერის გააქტიურება დაფიქსირდა, რაც ძირითადად ძლიერი წვიმის შედეგად იყო გამოწვეული. მეწყერის დინამიკას ციცაბო ფერდობი უჭერდა მხარს. მეწყერმა 80-90 მეტრის სიგრძის საავტომოვილო გზა დაფარა და დაბლოკა. გზა ძირითადად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებსა და ტყეებზე შესასვლელად. მეწყერმა ასევე შეცვალა მდინარის ნაკადი. მეწყერის სიგრძე 70 მ. სიგანე მერყეობს 60-80 მ-დან შუა ნაწილში 90 მ-მდე ქვედა ნაწილში. მეწყერის მოცულობა დაახლოებით 20,000-25,000 მ3.

მუნიციპალიტეტის მახასიათებლები:

(გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე)

- შიდა ფაქტორები - იმ გარემოებების აღწერა, რომელიც გავლენას ახდენს საუკეთესო პრაქტიკის კონკურსში წარდგენილი პროექტის განხორციელებაზე, მაგ.: საჯარო მოხელეების კვალიფიკაცია, ფინანსური რესურსი, ტექნიკური შესაძლებლობები და ა.შ.;

- გარე ფაქტორები - ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა, ასევე, მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე გავლენის მქონე სხვა ფაქტორები (მნიშვნელოვან სატრანზიტო გზასთან სიახლოვე, მსხვილ საერთაშორისო პროექტში ჩართულობა და ა.შ.), რომლებსაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა პროექტის განხორციელებაზე;

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურა, მერიის თანამდებობის პირებისა და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებები და მუშაობის ორგანიზაცია განსაზღვრულია თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით . დებულების თანახმად მერიას ხელმძღვანელობს მერი. დებულებაში არ არის განსაზღვრული მერის უფლებამოსილებები ბუნებრივი რესურსების მართვასთან დაკავშირებით.

მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან – სამსახურებისაგან. მერიის სამსახურები, სამსახურის  დებულების შესაბამისად, ფუნქციურ დანიშნულებათა მიხედვით შეიძლება დაიყოს ქვედანაყოფებად – განყოფილებებად. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია 9 სამსახური. ტყის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები არ შედის მერიის სამსახურების უფლებამოსილებებში.

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ირიცხება  129 საშტატო ერთეული, რომელშიც შედიან მერიის ხელმძღვანელი პირები, სამსახურების ხელმძღვანელები და სპეციალისტები. გარდა ამისა, ადმინსტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულია 67 პირი, რომელშიც შედიან მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში (27) და სპეციალისტები ადმინისტრაციულ ერთეულში (40). დებულება არ შეიცავს ინფორმაციას მერიაში ბუნებრივი რესურსების საკითხზე მომუშავე თანამდებობის პირის შესახებ.

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვრა 1,482.80 ათასი ლარი, საიდანაც  90.00 ათასი ლარი – განსაზღვრულია გარემოს დაცვის ღონისძიებებისთვის. დაფინანსება გამოეყო თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურს და დაგეგმილია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება.

თელავის მუნიციპალიტეტი ხასიათდება ტყიანი ტერიტორიის საშუალო მაჩვენებელით, რომელსაც ძირითადად სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო მართავს. თუმცა, ტყის გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაფარულია მწვანე ნარგაობებით, რომლებიც ბიოლოგიურად და ეკოლოგიურად შესაძლოა წარმოადგენდეს ტყეს, მწვანე ნარგაობა შეიძლება დახასიათდეს შემდეგი განმარტებით: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ხეებითა და ბუჩქნარით დაფარული ტერიტორია, რომელიც არ ექვემდებარება ტყის კატეგორიას და ასევე არ იმართება რომელიმე ტყის მართვის ორგანოს მიერ. მწვანე ნარგაობების მართვა ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობაა, შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტს დიდი ინტერესი გააჩნია მოცემული მწვანე ნარგაობის უკეთ მართვისთვის.

თელავის მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია მისი კულტურული, ეკოლოგიური, ტურისტული,  ურბანული თუ სხვა თავისებურებებით, რაც შედარებით მიმზიდველს ხდის მას როგორც საცხოვრებლად და სამუშაოდ, ისე ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით.

მუნიციპალიტეტის ძლიერ მხარეს წარმოადგენს საქართველოს დედაქალაქთან და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან სიახლოვე. აღსანიშნავია თელავის აეროპორტის არსებობაც, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს როგორც სატრანსპორტო გადაზიდვები,  ასევე მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისთვის  გასართობი დანიშნულების ფრენები.

ქალაქის ცნობადობის ზრდას ხელს უწყობს საზღვარგარეთის 11 დამეგობრებული ქალაქი, რომლებთანაც მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა მემორანდუმით გათვალისწინებულ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: კულტურა, განათლება, სპორტი, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.

საერთაშორისო ფესტივალებსა და ბაზრობებზე ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებენ თელავის  მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა ღვინის კომპანიები, რომელთა მიერ ნაწარმოები პროდუქცია მოწინავე პოზიციებს იკავებს და ცნობადს ხდის მუნიციპალიტეტს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. გამოუყენებელია ქართული დიასპორის პოტენციალი, რომელსაც შეუძლია აქტიური მხარდაჭერა გაუწიოს მუნიციპალიტეტს და განახორციელოს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია, ასევე შესაძლებელია მათ მიმღები ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტებთან ეკონომიკური კავშირების დამყარების ხელშეწყობა.

- პრაქტიკის/ინიციატივის მოკლე აღწერა:

(მაქსიმუმ ერთი გვერდი. მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსი მოიცავდეს შემდეგ სავალდებულო საკითხებს)

- გამოწვევა - პრობლემის მნიშვნელოვანი გარემოებების მითითება;

- წარსული გამოცდილება - როგორ ხდებოდა გამკლავება აღნიშნულ პრობლემასთან და რა უშლიდა ხელს მის აღმოფხვრას;

- პასუხი არსებულ გამოწვევაზე - მოკლე აღწერა და მიღწეული შედეგი

თელავის მუნიციპალიტეტი ხასიათდება ტყიანი ტერიტორიის საშუალო მაჩვენებელით, რომელსაც ძირითადად სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო მართავს. თუმცა, ტყის გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაფარულია მწვანე ნარგაობებით, რომლებიც ბიოლოგიურად და ეკოლოგიურად შესაძლოა წარმოადგენდეს ტყეს, მწვანე ნარგაობა შეიძლება დახასიათდეს შემდეგი განმარტებით: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ხეებითა და ბუჩქნარით დაფარული ტერიტორია, რომელიც არ ექვემდებარება ტყის კატეგორიას და ასევე არ იმართება რომელიმე ტყის მართვის ორგანოს მიერ. მწვანე ნარგაობების მართვა ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობაა, შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტს დიდი ინტერესი გააჩნია მოცემული მწვანე ნარგაობის უკეთ მართვისთვის.პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს და გააძლიეროს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი უწყებები თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციაში მწვანე ნარგაობის მართვის მიმართულებით. 	ფართო მხარდაჭერისა და სტრატეგიული ინიციატივების საშუალებით, მთავარ მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი მთავრობის შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაზრდა  სასიცოცხლო გარემოსდაცვითი ასპექტების შენარჩუნებასა და განვითარებაში.

მიუხედავად მრავალი ინიციატივისა და ცოდნის შეძენისკენ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებისა, მუნიციპალიტეტში მწვანე ნარგაობის მართვასთან დაკავშირებით ადამიანური რესურსებისა და გამოცდილების დაბალი შესაძლებლობები მაინც არსებობს, შესაბამისად, პროექტის განხორციელების  მიზანია მწვანე ნარგაობის მართვის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე რეაგირება, როგორიცაა:

- ორგანიზაციის შესაძლებლობების განვითარება: პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა ხელს შეუწყობს მუნიციპალური პერსონალის ცოდნის განვითარებას

- ტექნიკური ცოდნის შექმნა: შესაბამის მომსახურებებში დასაქმებული პერსონალის  ტექნიკურ ცოდნის გაღრმავება: მწვანე სივრცის მართვის მეთოდების გაცნობა, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი

- ცოდნის გაძლიერება პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელებით: შერჩეულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგაობის მართვა გულისხმობს სამიზნე ტერიტორიის გაუმჯობესებას და მათ ტრანსფორმაციას მრავალფუნქციური გარემოს შესაქმნელად

აღნიშნული პროექტი მუნიციპალიტეტისათვის სარგებლის მომტანია შემდეგი მიმართულებით: ა) მუნიციპალიტეტში  მწვანე ნარგაობის მართვის სფეროში მნიშვნელოვანი ცოდნისა და გამოცდილების გენერირება და ბ) სამიზნე ტერიტორიების აღდგენა და  ადგილობრივ მოსახლეობისთვის რეკრეაციულ ზონის გაუმჯობესება.

დაგროვილი ცოდნა ფასდაუდებელი იქნება მომავალი მუნიციპალური ტყის მართვის მცდელობებისთვისაც.

- განხორციელებული პრაქტიკის/კონკრეტული ინიციატივის დეტალური აღწერა:

(გამოწვევის გამკლავების მიზნით გაწეული სამუშაო. გთხოვთ, პრაქტიკის აღწერისას თანმიმდევრულად მიყვეთ ქვემოთ ჩამოთვლილ პუნქტებს)

- პროექტის შინაარსი;

პროექტის ძირითადი მიზნებია დეგრადირებული ტერიტორიის აღდგენა და ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება. კერძოდ:

- მწვანე სივრცეების აღდგენა შერჩეულ ადგილას, როგორც ეს განსაზღვრულია "მწვანე ნარგაობის მართვის სახელმძღვანელო" დოკუმენტში.

მწვანე სივრცეების აღდგენა, როგორც წესი, მოიცავს ტექნიკის ერთობლიობას, რომელიც მიზნად ისახავს ეკოსისტემების ჯანმრთელობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური ფუნქციების აღდგენას და გაძლიერებას, რაც მოიცავს: 1. ინვაზიური სახეობების მართვას: ინვაზიური მცენარეთა სახეობების კონტროლი, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ადგილობრივი მცენარეულობის სიცოცხლისუნარიანობას და მრავალფეროვნებას; 2. ბუნებრივი სახეობების მხარდაჭერა; 3. ნიადაგის კონსერვაცია: ეროზიის თავიდან აცილების, ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებისა და საკვები ნივთიერებების გამდიდრების  ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც აუცილებელია ჯანსაღი ეკოსისტემებისთვის; 4. ხანძრის მართვა: კონტროლირებადი ხანძრის მართვის ღონისძიებები, რომელიც შესაძლებელს ხდის გრძელვადიანი ეკოლოგიური და სოციალური სარგებლის მიღწევას როგორც ადამიანებისთვის, ასევე გარემოსთვის.

- ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება

ძალიან მნიშვნელოვანია ეკო-მეგობრული ტექნოლოგიური მეთოდების შერჩევა, რაც გარემოს ნაკლებ ზიანს მიაყენებს და ამავე დროს შეინარჩუნებს პარკის ტერიტორიაზე არსებული ჭადრის ხის სიცოცხლისუნარიოანობას.  აქტივობები ითვალისწინებს 1. არსებული იერსახის (გარეგნობის) მაქსიმალურ შენარჩუნებას 2. ხელსაყრელი პირობების შექმნას, რომლებიც ხისთვის უსაფრთხო და სასარგებლოა.

- ეკო-საგანმანათლებლო კამპანიები/ლექციები მწვანე ნარგაობის მართვის მნიშვნელობაზე

პროექტის მიზნები მრავალფეროვანია, რაც მოიცავს დეგრადირებული მწვანე სივრცეების აღდგენას და ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებას. შესაბამისად, დაგეგმილი აქტივობები და მოსალოდნელი შედეგებიც მრავალფეროვანია. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი მოსალოდნელი შედეგები:

- შერჩეული და გამოყოფილია შესაბამისი ტერიტორია, სადაც განხორციელდება საჭირო პრაქტიკული ღონისძიებები

- თემატური შეფასება ჩატარებულია და შემუშავებულია დეტალური კონცეფცია, რომელიც დეგრადირებული ტერიტორიების აღდგენას ითვალისწინებს

- კონცეფცია მომზადებულია ეკოლოგიური და სოციალური პრინციპების საფუძველზე და შერჩეული აქტივობები შეესაბამება სახელმძღვანელოს "მწვანე ნარგაობების მართვის" დოკუმენტს

- დეგრადირებული ტერიტორიების აღდგენის შერჩეულ ადგილებში პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელებულია

- მონაწილეობითი პროცესის გზით, დეტალური კონცეფცია მომზადებულია და ხელმისაწვდომია საერთო აღქმისთვის, ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის

- ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის, შემუშავებულია შესაბამისი ზომები, მკურნალობა/პატრონობის სახეები

- ჭადრის ხის შესანარჩუნებლად ჩატარებულია პრაქტიკული ღონისძიებები და შექმნილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა

- მომზადებულია სასწავლო მასალები ეკო-საგანმანათლებლო კამპანიებისთვის/ლექციებისთვის

- ლექციები და საველე ვიზიტები ჩატარებულია მწვანე ნარგაობის და ტყის მართვის მნიშვნელობის შესახებ

- აქტივობათა გეგმა/გრაფიკი (გთხოვთ წარმოადგინოთ ცხრილის სახით);

პროექტის განცორციელებისას  მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები ხელმძღვანელობენ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული დოკუმენტებით

სახელმძღვანელო მითითებები "მწვანე ნარგაობის მართვის", ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მისი ერთეულის მიერ შემუშავებული ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები, გამოყენებულია  როგორც მეთოდოლოგია, საქმიანობის შერჩევისა და მათ განხორციელებად.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები შემდეგია:

- დეგრადირებული ტერიტორიის აღდგენის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა

- დეგრადირებული ტერიტორიების აღდგენის კონცეფციის შემუშავება  სწრაფი შეფასების საფუძველზე

- მწვანე ნარგაობის აღდგენისთვის საჭირო პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელება, როგორიცაა:

  - ბუნებრივი განახლების მხარდაჭერა

  - ფართობის შეღობვა იმ ადგილებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ცხოველებისგან დაზიანება და ძოვება

  - ნიადაგის დამუშავება (აჩიჩქვნა), რათა შეიქმნას ხელსაყრელი პირობები ზრდისა და განახლების განვითარებისთვის

  - ხეების ფორმირება უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

  - ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისგან, რათა შეიქმნას განახლებისთვის აუცილებელი პირობები

- ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება

  - შეფასების საფუძველზე ხის შენარჩუნების კონცეფციის შემუშავება (ყველა ხელმისაწვდომი კვლევა უნდა შეგროვდეს როგორც სახელმძღვანელო)

  - ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის შესაბამისი ზომების / მკურნალობის განცხორციელება

- ეკო-საგანმანათლებლო კამპანიების/ლექციების ჩატარება

  - სასწავლო მასალის შემუშავება

  - ლექციების ჩატარება, საველე ვიზიტები მწვანე ნარგაობების მნიშვნელობის გასაცნობად

# დაგეგმილი აქტივობების განრიგი

| N | პროექტის აქტივობები |  | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | დეგრადირებული ტერიტორიის აღდგენის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | დეგრადირებული ტერიტორიების აღდგენის დეტალური კონცეფციის შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | მწვანე ნარაობის აღდგენისთვის საჭირო პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელება (დამოკიდებულია შეფასებასა და კონცეფციაზე) | ბუნებრივი განახლების მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ფართობის შეღობვა იმ ადგილებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ცხოველებისგან დაზიანება და ძოვება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ნიადაგის დამუშავება (აჩიჩქვნა), რათა შეიქმნას ხელსაყრელი პირობები ზრდისა და განახლების განვითარებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ხეების ფორმირება უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისგან, რათა შეიქმნას განახლებისთვის აუცილებელი პირობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება | შეფასების საფუძველზე ხის შენარჩუნების კონცეფციის შემუშავება (ყველა ხელმისაწვდომი კვლევა უნდა შეგროვდეს როგორც სახელმძღვანელო) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის შესაბამისი ზომების/ მკურნალობის განცხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ეკო-საგანმანათლებლო კამპანიების/ლექციების ჩატარება | სასწავლო მასალის შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ლექციების ჩატარება, საველე ვიზიტყები მწვანე ნარგაობების მნიშვნელობის გასაცნობად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- პროექტის განხორციელებისათვის მიღებული/გაფორმებული გადაწყვეტილებების, ან პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი (მუნიციპალიტეტის რელევანტური სტრატეგიული დოკუმენტები, განვითარების გეგმა, ბრძანებები, განკარგულებები, დადგენილებები, რეზოლუციები, შეხვედრის ოქმები, ინსტრუქციები და ა.შ.).

- დანართი -  თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს განკარგულება  #70, 28.12.2023.

თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს განკარგულება  #32, 27.06.2024.

- ინფორმაცია მოქალაქეების, სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების   (მ.შ. მიზნობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების, უმცირესობების, ქალების, ახალგაზრდების, ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების, არასამათავრობო სექტორის წარმომადგენლების, დასახლების საერთო კრების, მერის მრჩეველთა საბჭოს, კერძო სექტორის წარმომადგენლების, საჯარო დაწესებულებების და სხვა) ჩართულობის შესახებ;

აღნიშნულ პროექტში აქტიურად არიან ჩართული პროექტის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები: ადგილობრივი მოსახლეობა, პროექტის პირდაპირი ბენეფიციარები, სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და სტუდენტები  .

- ინფორმაცია პროექტისთვის გამოყენებული რესურსის შესახებ. მ.შ.:

გერმანიის საერთაშორისო  თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ კონტრიბუცია - 65 750 ლარი.

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადამიანური რესურსი.

- პროექტის განხორციელების პროცესში გამოკვეთილი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების აღწერა;

თელავის მუნიციპალიტეტს აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება პროექტის განხორციელებაში, მათ შორის გრანტების მიღების და მართვის, ასევე მათ განხორციელებაში და პროგრესის შესახებ ანგარიშგებაში.

იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტის ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია მწვანე ნარგაობის მართვის სტანდარტების გაუმჯობესებასა და ტყის მართვაში მონაწილეობაზე, მერია ყველა არსებულ რესურსს და ყურადღებას უთმობს ამ პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად.

პრიორიტეტის, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი პერსონალის თვალსაზრისით, რისკები მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის განხორციელების ეტაპზე საჭირო იქნება გარე დახმარება და კონსულტაციები, რომელსაც მუნიციპალიტეტი პროექტის ფარგლებში მოიძიებს.

- ინფორმაცია იმ პარტნიორების შესახებ, ვინც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვის, ან განხორციელების ეტაპზე;

გერმანიის საერთაშორისო  თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია;

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;

- მიღწეული შედეგი და დადებითი გავლენა:

(დეტალური, დოკუმენტირებული ინფორმაცია მიღწეული შედეგების შესახებ)

მიმდინარეობს ჭადრის ხის ვარჯის სხვლის, ფორმირების და ფიტოსანიტარული სამუშაოები.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 6 შეხვედრა:

- თელავის მუნიციპალიტეტის საკარო სკოლის დირექტორებთან - პროექტის შესახებ

ინფორმაციის, დაგეგმილი აქტივობების და ღონისძიებების გაცნობა;

- ქალაქ თელავის საჯარო სკოლების მასწავლებლებისათვის სემინარი „გარემოსდაცვითი

განათლების მნიშვნელობის შესახებ“;

- ქალაქ თელავის საჯარო სკოლების მასწავლებლებისათვის სემინარი „ურბანული

გამწვანებისა და ურბანული ბიომრავალფეროვნების შესახებ“.

- მოსწავლეების ვიზიტი ჭადრის ხესთან და ქალაქის ტური: (ჭადრის ხის ისტორიის,

მნიშვნელობის, დაცულ ხედ გამოცხადების საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება);

აქტივობა ჩატარდა მოსწავლეების ორ სხვადასხვა ჯგუფთან;

- მიღებული გამოცდილება და გაკეთებული დასკვნები:

(ამ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებლის  რჩევები და მოკლე გზამკვლევი იმათთვის, ვინც ეცდება აღნიშნული წარმატებული პრაქტიკა დანერგოს თავის მუნიციპალიეტეტში)

- წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები (მ.შ.: კონკრეტული მუნიციპალიტეტისათვის სპეციფიკური ფაქტორების ჩათვლით);

- ინფორმაცია პრაქტიკის/ინიციატივის მდგრადობის შესახებ (გთხოვთ, მიყვეთ პუნქტობრივად):

ა) პროექტის შედეგად მუნიციპალური სერვისის მიწოდებაში ასახული ცვლილება;

ბ) პროექტის შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახული ცვლილება;

გ) მოსახლეობის მხარდაჭერა;

დ) შეტანილია თუ არა პროექტი მომავალი წლის ბიუჯეტში;

- დაინტერესებული პირების მაქსიმალური ჩართულობა პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე;

- მუნიციპალიტეტის რესურსების და შესაძლებლობების სწორი შეფასება და გამოყენება;

- განხორციელების გზების დაგეგმვა და სიტუაციის ზუსტი ანალიზი;

- ღონისძიებების თანმიმდევრულობა და სისტემური მონიტორინგი;

- პროექტი  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში.

- საკრებულოს როლი:

- პროექტის/ინიციატივის დაგეგმვის, განხორციელების, შედეგების შეფასების საკითხში;

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები აქტიურად თანამშრომლობდნენ მერიის მიერ პროგრამის შემუშავების ეტაპზე, გამოთქვამდნენ რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს. აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდა დოკუმენტში. საკრებულომ კენჭი უყარა  და  ხმათა უმრავლესობით გამოსცა ნებართვა აღნიშნული პროექტის განხორციელების შესახებ.

- საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეოქტის/ინიციატივის შერჩევის საკითხში;

საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამის კონკურსში მონაწილეობისთვის პროექტის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა აღნიშნული პროექტის შეფასების ინდიკატორები და მდგრადობა.

- როგორი იყო საკრებულოში არსებული ფრაქციების დამოკიდებულება ამ პრაქტიკის/ინიციატივის მიმართ;

ფრაქციების მიერ აღნიშნული საკითხი არ განხილულა.

- პრატიკასთან/ინიციატივანსთან ან ამავე საკითხთან დაკავშირებული,  სამომავლო გეგმების მოკლე  მიმოხილვა;

2025 წელს დაგეგმილი აქტივობებია:

- მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეებისთვის ვიზიტი ჭადრის ხესთან და ქალაქის ტური: (ჭადრის ხის ისტორიის, მნიშვნელობის, დაცულ ხედ გამოცხადების საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება) - სამი ჯგუფი;

- 27 სკოლის მოსწავლეებისთვის ლაშქრობა შერჩეულ ეკო-ტურსტულ მარშრუტზე  - „თელავის ბიომრავალფეროვნება“, (ოთხი ჯგუფი);

- 27 სკოლის დირექტორისთვის ლაშქრობა შერჩეულ ეკო-ტურსტულ მარშრუტზე, სემინარი გარემოსდაცვით საკითხებზე;

- ჭადრის ხის მიმდებარედ “Telavi Rose garden”-ს მოწყობა;

- თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “ურბანული და სუბურბანული ველური ბუნება-ეკომეგობრული გადაწყვეტილებები და კონსერვაცია”.

- თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლების, დონორებისთვის ვიზიტი ჭადართან და საველე გასვლა, პროექტის პრეზენტაცია, შემაჯამებელი ღონისძიება.

- საკონტაქტო ინფორმაცია:

- განაცხადის შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცემები: სახელი, გვარი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ-ფოსტა);

ნელი აბეჩხრიშვილი -   თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების საქმის წარმოების საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის უფროსი სპეციალისტი.

ტელ: 599 56 02 83

ელ-ფოსტა: abechkhrishvilin@gmail.com

- პროექტის საკონტაქტო პირების მონაცემები: იმ პირთა სახელი, გვარი, სამსახურებრივი პოზიცია, ტელეფონი, ელ.ფოსტა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში და, საჭიროების შემთქვევაში, შეუძლიათ პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდონ დაინტერესებულ პირებს.

ლიკა ალადაშვილი - თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ძეგლთა დაცვის განყოფილების   უფროსი

ტელ: 577 951 941

ელ. ფოსტა: likamebonia@gmail.com

- თანდართული დოკუმენტების/მასალების სია

თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს განკარგულება # 70,  28.12.2023

თელავის მუნიციპალიტეტში  საკრებულოს განკარგულება  #32, 27.06.2024

ფოტოსურათები