კამარლოს ალტერნატიული სათემო საბავშვო ბაღი

| 1 | მოსამზადებელი ეტაპი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | დასახელება | აქტივობის შინაარსი | პასუხიმგებელი მხარე/პარტნიორი | ვადა |
| 1.1 | საჭიროებების კვლევა | კამარლოს თემში სკოლამდელი განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების რაოდენობის დადგენა, ასაკობრივი ჯგუფებისა და საჭიროებების ანალიზი. თემის მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური/ ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური | 2023 წელი |
| 1.2 | დაფინანსების მოძიება და პარტნიორობის შეთანხმება | ალტერნატიული ბაღის მშენებლობის საჭიროების განსაზღვრა, კივიტას გეორგიკასა და იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმების გაფორმება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია/ ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა და იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო | 2023-2024 წელი |
| 1.3 | პროექტის საბოლოო ბიუჯეტის განსაზღვრა | დონორებისა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსების განაწილება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია/ ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკა და იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო | 2024 წელი |
| 1.4 | მიწის ნაკვეთის სამართლებრივი დარეგისტრირება და მომზადება | მიწის საკუთრებაში გადმოცემისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საკუთრების დადასტურება, საზღვრების დადგენა | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია/ სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2024 წელი |
| 2 | მშენებლობის ეტაპი |  |  |  |
| N | დასახელება | აქტივობის შინაარსი | პასუხიმგებელი მხარე/პარტნიორი | ვადა |
| 2.1 | სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზება | შენობის პროექტირება შემდგომი მშენებლობით | ორგანიზაცია „კივიტას გეორგიკა“, იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო |  |
| 2.2 | სამშენებლო ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი | სამუშაოების მონიტორინგი, უსაფრთხოებისა და სტანდარტების უზრუნველყოფა | ორგანიზაცია „კივიტას გეორგიკა“/ დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| 3 | ადგილობრივი სამუშაოების ეტაპები |  |  |  |
| N | დასახელება | აქტივობის შინაარსი | პასუხიმგებელი მხარე/პარტნიორი | ვადა |
| 3.1 | შიდა და გარე კეთილმოწყობის სამუშაოების ტენდერის გამოცხადება და შემსრულებლის შერჩევა | შიდა კომუნიკაციების (ელექტროენერგია, გაზის შეყვანა, წყლის შეყვანა, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობა | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური/ ააიპ დმანისის სერვის ჯგუფი, კონტრაქტორი ორგანიზაცია | 2024 წელი |
| 3.2 | ეზოს და გარე სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები | მისასვლელი გზისა და ეზოს კეთილმოწყობა. | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური/ კონტრაქტორი ორგანიზაცია | 2024 წელი |
| 4 | დასრულება და გახსნა |  |  |  |
| 4.1 | შენობის მიღება-ჩაბარება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და იაპონიის საერთაშორისო ფონდს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური/იაპონიის საერთაშორისო განვითარების ფონდი | 2024 წელი |
| 4.2 | ბაღის აღჭურვა | საგანმანათლებლო სივრცისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა | ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური | 2024 წელი |
| 4.3 | პერსონალის მოძიება და დასაქმების უზრუნველყოფა | ადგილობრივ თემში კადრების შერჩევა, მათი გადამზადების უზრუნველყოფა და დასაქმება. | ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური | 2024 წელი |
| 4.4 | ალტერნატიული სათემო ბაღის გახსნა | თემის ჩართულობით ბაღის საზეიმო გახსნის ცერემონიის ორგანიზება | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური/ ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური | 2024 წელი |
| 4.5 | პროექტის მონიტორინგი | საგანმანათლებრო პროცესში აღსაზრდელთა ჩართვისა და საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელების მონიტორინგი | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური/იაპონიის საერთაშორისო განვითარების ფონდი | 2024-2025 წელი |